*LUCIANO PACIARONI*

*2234245386*

*lucianopaciaroni@gmail.com*

**PRESUPUESTO**

Diseño y desarrollo Web

**Propósito**

Diseño y creación de un sitio web responsivo, con 5 páginas, teniendo en cuenta las necesidades e intereses del cliente. Incluyendo aspectos como SEO, dominio y hosting.

**Etapas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Objetivo** | **Tiempo** |
| Etapa 1: Diseño | Definir el Wireframe (estructura del proyecto). Establecer estilos, colores, tipografías, logos. | 2 semanas |
| Etapa 2: Desarrollo | Maquetación del sitio web. Adaptación responsiva. Agregado de SEO. | 4 semanas |
| Etapa 3: Producción final | Pruebas del sitio, revisiones. Creación de dominio. Publicación en un hosting. | 2 semanas |

**Costos**

|  |  |
| --- | --- |
| Diseño | $ 7.000 |
| Desarrollo | $18.000 |
| Producción final  (Creación de dominio: anual, Hosting: mensual) | $ 3.000 |
|  | TOTAL: $ 28.000 |

**Observaciones**

De aceptar el presupuesto, se debe abonar la mitad del arancel (50%) al inicio del trabajo. El resto se abona al entregar el código fuente del desarrollo.

El dominio y el hosting es opcional, en caso de que el cliente disponga de los mismos.